FINFIT

AI 기반 사회초년생 맞춤형 금융 플랫폼

프로젝트명:  FINFIT — 나에게 딱 맞는 금융 플랫폼

팀명:  S15P02DA05  /  5조

팀원:  이윤우  ·  이진웅

교육과정:  SSAFY 15기 2학기 관통 프로젝트

작성일:  2025년 5월

버전:  v1.0

# 목  차

1.  프로젝트 개요

2.  기획 배경 및 문제 정의

3.  서비스 목표

4.  타겟 사용자

5.  주요 기능 정의

6.  시스템 아키텍처

7.  데이터베이스 설계

8.  API 명세 (주요)

9.  기술 스택

10.  개발 일정

11.  역할 분담

12.  기대 효과

13.  리스크 및 대응 방안

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FINFIT |
| 부제 | AI가 설계하는 나만의 금융 라이프 |
| 개발 기간 | 2025년 5월 ~ 2025년 6월 (약 6주) |
| 개발 인원 | 2명 (이윤우, 이진웅) |
| 개발 형태 | 웹 애플리케이션 (SPA + REST API) |
| 주요 기술 | Vue.js 3, Django 5.2, GMS API (gpt-5.5-pro) |
| 대상 사용자 | 금융 경험이 부족한 사회초년생 (20~30대 초반) |
| 서비스 목표 | AI 기반 금융 성향 분석 → 맞춤 상품 추천 → 저축 목표 달성 지원 |

# 2. 기획 배경 및 문제 정의

## 2-1. 기획 배경

사회초년생은 첫 월급을 받는 시점부터 예금·적금·주식·펀드 등 다양한 금융 상품 선택의 기로에 놓이게 된다. 그러나 금융 지식이 부족한 상태에서 수십 개의 상품을 직접 비교하는 것은 현실적으로 어렵고, 전문 재무 상담사를 통한 조언은 접근 비용이 높다. 이러한 구조적 문제로 인해 많은 사회초년생이 주변 지인의 추천이나 광고에 의존해 자신의 성향과 맞지 않는 금융 상품에 가입하는 경우가 빈번하다.

## 2-2. 핵심 문제 정의

| # | 문제 | 현상 | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 금융 시작점 부재 | 어디서, 무엇부터 해야 할지 모름 | 금융 상품 미가입 or 불필요한 가입 |
| P2 | 성향 무시한 일괄 추천 | 앱이 동일 상품을 모두에게 추천 | 수익 미달 or 과도한 리스크 노출 |
| P3 | 전문가 접근성 부족 | 재무 상담 비용 1회 10~30만 원 | 정보 비대칭 지속 |
| P4 | 저축 목표 부재 | 목표 없는 막연한 저축 | 저축 지속성 저하, 목표 달성 실패 |

## 2-3. 기존 서비스 한계 분석

| 서비스 유형 | 대표 서비스 | 강점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핀테크 자산관리 | 뱅크샐러드, 토스 | 소비 패턴 분석 | 개인 성향 반영 미흡, 제휴 상품 위주 추천 |
| 증권사 앱 | 키움, NH투자증권 | 전문 투자 기능 | 초보자 진입 장벽 높음, 종합 금융 부재 |
| 인터넷 은행 | 카카오뱅크, 케이뱅크 | 간편 UX | AI 개인화 없음, 자사 상품만 제공 |
| 금융 비교 포털 | 핀다, 뱅크몰 | 상품 비교 | 성향 분석 없음, 단순 나열 |

→ 기획 결론: 성향 분석부터 상품 추천, 저축 플랜, 커뮤니티까지 "전체 금융 여정"을 하나의 플랫폼에서 AI로 연결하는 서비스가 필요하다.

# 3. 서비스 목표

## 3-1. 비전

"사회초년생 누구나, 전문가 없이도 AI의 도움으로 올바른 금융 첫걸음을 뗄 수 있도록"

## 3-2. 정량 목표

| 목표 | 지표 | 목표치 |
| --- | --- | --- |
| 금융 접근성 향상 | 성향 검사 완료 후 상품 추천까지 소요 시간 | 5분 이내 |
| 맞춤 추천 정확도 | AI 추천 상품 사용자 만족도 | 80% 이상 |
| 저축 목표 달성 지원 | 저축 플래너 이용 후 목표 설정 완료율 | 90% 이상 |
| 서비스 안정성 | API 응답 성공률 | 99% 이상 |

# 4. 타겟 사용자

## 4-1. 주요 타겟

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 연령대 | 20대 초반 ~ 30대 초반 |
| 상황 | 취업 후 첫 월급을 받은 시점 / 첫 금융 상품 선택 고민 중 |
| 금융 수준 | 예금·적금 기초 개념은 알지만 상품 선택 경험 없음 |
| 니즈 | 쉽고 빠른 맞춤 추천 / 믿을 수 있는 AI 조언 / 저축 목표 설정 도구 |
| Pain Point | 정보 과부하, 전문가 상담 접근 어려움, 성향 고려 없는 추천 |

## 4-2. 페르소나

페르소나 A  —  "금융 초보 직장인"

이름: 이진우  |  나이: 25세  |  직업: 중소기업 신입 사원

월 소득: 250만 원  |  금융 상품 가입 경험: 없음

고민: 첫 월급의 얼마를 저축해야 할지, 적금이 좋은지 주식이 좋은지 전혀 모름

목표: 3년 안에 전세 보증금 5천만 원 마련

기대: 10분 이내로 나에게 맞는 상품을 추천받고 싶다

페르소나 B  —  "투자 관심 사회초년생"

이름: 김수현  |  나이: 27세  |  직업: 스타트업 개발자

월 소득: 350만 원  |  금융 상품 가입 경험: 적금 1개

고민: 주식 투자를 시작하고 싶지만 어떤 종목부터 봐야 할지 모름

목표: 1년 안에 투자 포트폴리오 구성

기대: 내 성향에 맞는 주식/펀드를 AI가 추천해줬으면 좋겠다

# 5. 주요 기능 정의

## 5-1. 기능 목록

| 기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 회원가입 / 로그인 | JWT 기반 인증, 회원 정보 관리 | P0 |
| F02 | 금융성향검사 | 10문항 설문 → 5가지 유형 분류 → ARLN 코드 산출 | P0 |
| F03 | AI 상품 추천 | LLM 프롬프트 기반 스코어링으로 예금·적금·주식·펀드 추천 | P0 |
| F04 | 상품 비교 | 예금·적금·주식·카드 상세 정보 조회 및 비교 | P0 |
| F05 | AI 챗봇 | GMS API 연동 금융 전문 챗봇, 성향 데이터 자동 주입 | P0 |
| F06 | AI 저축 플래너 | 목표 금액+기간 입력 → AI가 월 납입액·상품 조합 자동 생성 | P0 |
| F07 | 금융 뉴스 피드 | RSS 수집 + AI 키워드 필터링, 주간 AI 브리핑 | P1 |
| F08 | 커뮤니티 | 게시글·댓글·좋아요, 투자 아이디어 공유 | P1 |
| F09 | 원자재 시세 | 금·은 실시간 시세 (yfinance), 주간 변동 표시 | P1 |
| F10 | 주식 시세 | 주요 종목 시세 조회, 관심 종목 등록 | P1 |
| F11 | 마이페이지 | 저축 목표 관리, 관심 상품 즐겨찾기, 성향 재검사 | P1 |
| F12 | 지도 기반 은행 검색 | KakaoMap API로 주변 은행 지점 검색 | P2 |

※ 우선순위: P0 = 핵심 필수, P1 = 중요 부가, P2 = 선택

## 5-2. 금융성향검사 상세 설계

▶ 검사 방식

10문항, 리커트 5점 척도 (1=전혀 아니다 ~ 5=매우 그렇다)

역채점 문항: Q2, Q6, Q9 (점수 = 6 - 응답값)

총점 0~100 정규화 후 5개 유형으로 분류

▶ 투자 성향 유형

| 유형 | 점수 범위 | 특징 | ARLN 패턴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안정형 | 0 ~ 30점 | 원금 보장 최우선, 수익보다 안정 | A1 R1 L3 N1 |
| 안정추구형 | 31 ~ 45점 | 소극적 위험 수용, 예금 선호 | A2 R2 L2 N1 |
| 위험중립형 | 46 ~ 60점 | 균형 잡힌 포트폴리오 선호 | A2 R2 L2 N2 |
| 적극투자형 | 61 ~ 75점 | 수익 우선, 중간 위험 수용 | A3 R3 L1 N3 |
| 공격투자형 | 76 ~ 100점 | 고위험 고수익 추구 | A4 R4 L1 N4 |

## 5-3. AI 추천 엔진 상세 설계

▶ 동작 흐름

사용자 성향 분석 결과 (유형, 점수, ARLN 코드) 로드

DB에서 금융 상품 목록 조회 (예금·적금·주식·펀드)

상품 데이터 + 성향 정보를 포함한 프롬프트 구성

GMS API (gpt-5.5-pro) 호출 → JSON 형태 매칭 점수 반환

점수 상위 상품 선별 → 추천 이유 포함 응답 반환

▶ 프롬프트 설계 원칙

역할 지정: "당신은 금융 전문 AI입니다"

성향 정보 명시: 유형명, 점수, 위험선호도, 투자 기간

출력 형식 고정: JSON 배열 {product_id, score, reason}

폴백 처리: API 실패 시 규칙 기반 추천으로 대체

# 6. 시스템 아키텍처

## 6-1. 전체 구조

FINFIT은 프론트엔드(SPA)와 백엔드(REST API)를 분리한 구조로 개발한다. 백엔드는 외부 API(GMS, FinLife, yfinance, RSS)를 통해 데이터를 수집·처리하고, APScheduler로 자동 수집 작업을 주기적으로 실행한다.

[전체 흐름]

Browser/Client

↕  HTTP (Axios)

Vue.js 3 (SPA)

↕  REST API (JSON)

Django 5.2 + DRF

├── JWT 인증 (SimpleJWT)

├── 앱 모듈: accounts / products / financial_tests / stocks

│              banks / cards / community / news / commodities

│              favorites / reviews / financial_tests

├── APScheduler (뉴스 6h / 주식 17시 / 원자재 8시 / 주간브리핑 월 9시)

└── GMS API / FinLife API / yfinance / RSS

↕

SQLite DB (개발) → PostgreSQL (운영 계획)

## 6-2. 백엔드 앱 구조

| Django 앱 | 담당 기능 |
| --- | --- |
| accounts | 회원가입, 로그인, JWT 발급, 프로필 관리 |
| financial_tests | 금융성향검사, AI 추천 엔진, 결과 저장 |
| products | 예금·적금 상품 (FinLife API 연동) |
| stocks | 주식 시세, 주요 종목 관리, 번역 |
| cards | 카드 상품 관리 |
| banks | 은행 정보, KakaoMap 연동 |
| community | 게시글, 댓글, 좋아요 |
| news | RSS 수집, 키워드 필터링, 주간 브리핑 |
| commodities | 금·은 원자재 시세 |
| favorites | 관심 상품 즐겨찾기 |
| reviews | 상품 리뷰 |
| config | 설정, URL 라우팅, APScheduler, 환경변수 |

# 7. 데이터베이스 설계

## 7-1. 주요 모델

| 모델 | 앱 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| User | accounts | username, email, password, financial_type, arln_code, score |
| FinancialTest | financial_tests | user, answers(JSON), score, financial_type, created_at |
| DepositProduct | products | fin_prdt_cd, kor_co_nm, fin_prdt_nm, join_way, mtrt_int |
| SavingProduct | products | fin_prdt_cd, kor_co_nm, fin_prdt_nm, join_way, mtrt_int |
| Stock | stocks | stock_code, name, market, sector |
| StockPrice | stocks | stock(FK), price, change_rate, volume, recorded_at |
| CommodityPrice | commodities | commodity_type, price, recorded_at |
| Post | community | user(FK), title, content, created_at, updated_at |
| Comment | community | post(FK), user(FK), content, created_at |
| News | news | title, url, summary, publisher, published_at |
| WeeklyBriefing | news | week_start, financial_type, economy_summary(JSON), actions(JSON), tip |
| Favorite | favorites | user(FK), product_type, product_id |

# 8. API 명세 (주요)

## 8-1. 인증

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/accounts/register/ | 회원가입 |
| POST | /api/accounts/login/ | JWT 토큰 발급 |
| POST | /api/accounts/token/refresh/ | 토큰 갱신 |
| GET/PUT | /api/accounts/profile/ | 프로필 조회/수정 |

## 8-2. 금융성향검사 & 추천

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/financial-tests/submit/ | 성향 검사 제출 → 유형 분류 |
| GET | /api/financial-tests/result/ | 최신 검사 결과 조회 |
| GET | /api/financial-tests/recommend/ | AI 기반 상품 추천 (성향 반영) |
| POST | /api/financial-tests/chatbot/ | AI 챗봇 질의응답 |
| POST | /api/financial-tests/savings-plan/ | AI 저축 플래너 생성 |

## 8-3. 상품

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/products/deposits/ | 예금 상품 목록 |
| GET | /api/products/savings/ | 적금 상품 목록 |
| GET | /api/stocks/ | 주식 목록 + 시세 |
| GET | /api/stocks/<id>/prices/ | 종목별 시세 히스토리 |
| GET | /api/commodities/ | 원자재 (금·은) 시세 |

## 8-4. 커뮤니티 & 뉴스

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET/POST | /api/community/posts/ | 게시글 목록 / 작성 |
| GET/PUT/DELETE | /api/community/posts/<id>/ | 게시글 상세/수정/삭제 |
| POST | /api/community/posts/<id>/like/ | 좋아요 토글 |
| GET | /api/news/ | 뉴스 피드 (페이지네이션) |
| GET | /api/news/briefing/ | 주간 AI 브리핑 (성향별) |

# 9. 기술 스택

| 분류 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js 3 (Composition API) | SSAFY 교육 과정, 가벼운 SPA 구성 |
| Frontend | Pinia | Vue 3 공식 상태관리, Vuex 대비 간결한 API |
| Frontend | Axios | HTTP 클라이언트, 인터셉터로 JWT 자동 첨부 |
| Frontend | Vite | 빠른 개발 서버, HMR 지원 |
| Backend | Django 5.2 | Python 기반 빠른 개발, ORM, Admin 내장 |
| Backend | Django REST Framework | REST API 개발, 시리얼라이저, 권한 관리 |
| Backend | SimpleJWT | JWT 인증 표준 구현 |
| Backend | APScheduler | 스케줄 기반 자동 데이터 수집 |
| DB | SQLite (개발) | 개발 환경 간편 설정 |
| AI | GMS API (gpt-5.5-pro) | SSAFY 제공 LLM API, 비용 없이 AI 기능 구현 |
| 외부 API | FinLife API | 금융감독원 공공 API, 예금·적금 상품 데이터 |
| 외부 API | yfinance | 주식·원자재 시세 무료 조회 |
| 외부 API | feedparser | RSS 뉴스 피드 파싱 |
| 외부 API | KakaoMap API | 지도 기반 은행 지점 검색 |
| 협업 | Git / GitLab | 버전 관리, MR 기반 코드 리뷰 |

# 10. 개발 일정

| 주차 | 기간 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 5/19 ~ 5/23 | 설계 및 환경 구성 | ERD 설계, API 명세 작성, 개발 환경 세팅, Git 브랜치 전략 수립 |
| 2주차 | 5/26 ~ 5/30 | 핵심 기능 1차 개발 | 회원 인증, 금융성향검사, FinLife API 연동, 상품 목록 조회 |
| 3주차 | 6/2 ~ 6/6 | AI 기능 개발 | GMS API 연동, AI 추천 엔진, 성향별 추천 프롬프트 설계 |
| 4주차 | 6/9 ~ 6/13 | 부가 기능 개발 | RSS 뉴스, 주간 브리핑, 커뮤니티, 원자재·주식 시세, APScheduler |
| 5주차 | 6/16 ~ 6/20 | AI 챗봇·플래너 + 프론트엔드 | AI 챗봇 구현, 저축 플래너, Vue 컴포넌트 전체 연결, KakaoMap |
| 6주차 | 6/23 ~ 6/25 | 통합 테스트 및 발표 준비 | 버그 수정, 더미 데이터 삽입, 발표 자료 제작, 시연 준비 |

# 11. 역할 분담

| 담당자 | 역할 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 이윤우 | Backend Lead / AI | 금융성향검사 알고리즘, AI 추천 엔진 (GMS API), AI 챗봇, 저축 플래너, APScheduler, 주식·원자재 시세 |
| 이진웅 | Frontend Lead / Backend Support | Vue.js 전체 UI 개발, Pinia 상태관리, 커뮤니티, 뉴스 피드, 지도 기반 은행 검색, 회원 인증 연동 |
| 공통 | 공동 작업 | ERD 설계, API 명세, Git 관리, 통합 테스트, 발표 자료 |

# 12. 기대 효과

## 12-1. 사용자 관점

| 효과 | 설명 |
| --- | --- |
| 금융 접근성 향상 | 성향 검사 → AI 추천 → 상품 가입까지 5분 이내 완료 가능 |
| 맞춤형 의사결정 지원 | 개인 성향 기반 추천으로 불필요한 상품 가입 방지 |
| 저축 목표 달성률 향상 | AI 저축 플래너 + 진행률 추적으로 지속적 동기 부여 |
| 금융 지식 향상 | 뉴스 피드·주간 브리핑·커뮤니티를 통한 자연스러운 금융 학습 |
| 24/7 AI 상담 접근 | 재무 상담사 없이도 AI 챗봇으로 즉시 금융 질문 해결 |

## 12-2. 사회적 관점

금융 정보 격차 해소: 부유층 중심의 재무 상담 접근성을 모두에게 개방

사회초년생 자산 형성 지원: 초기 저축 습관 형성 → 장기 자산 형성의 토대

과도한 금융 상품 가입 감소: 성향 기반 추천으로 불필요한 보험·투자 상품 가입 억제

# 13. 리스크 및 대응 방안

| # | 리스크 | 영향도 | 발생 가능성 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | GMS API 응답 실패 / 지연 | 높음 | 중간 | API 실패 시 규칙 기반 추천 폴백 처리, timeout 설정 (20초), 에러 로깅 |
| R02 | FinLife API 데이터 갱신 지연 | 중간 | 낮음 | 주기적 자동 갱신 (APScheduler), 캐시 데이터 유지 |
| R03 | AI 추천 결과 부정확 | 높음 | 중간 | 프롬프트 반복 테스트, temperature 최소화, 폴백 추천 유지 |
| R04 | 개발 일정 지연 | 중간 | 중간 | P0 기능 우선 완성 원칙, 주 2회 진행 상황 점검 |
| R05 | 투자자문업 법적 리스크 | 높음 | 낮음 | "정보 제공" 용도 명시, 투자 결정 책임 면책 고지 |
| R06 | 사용자 개인정보 유출 | 높음 | 낮음 | LLM 호출 시 식별 정보 미전송, HTTPS 적용 (운영 시), 비밀번호 해시 처리 |

작성:  이윤우 · 이진웅  (S15P02DA05 / 5조)     작성일: 2025년 5월